## Slide 1: Business Agility T5 - ONE
Agilidade: promovendo a transformação ágil

## Slide 2
01. O Método Ágil

## Slide 3: Introdução
Fundamentos de Agilidade:
A origem: Por que o Agile surgiu? De onde ele veio? Por que as pessoas começaram a praticar?
Waterfall: mecanismo tradicional utilizado para desenvolver software
Priorização: o que é mais importante em um dado momento do projeto?
Fluxo: Diferenças do fluxo de desenvolvimento de um projeto waterfall para um projeto agile
Feedback: Porque o fluxo de informação é benéfico para o desenvolvimento de software
O que é ser ágil? O que existe por trás dele
Manifesto: Manifesto ágil escrito em 2001
Cases: Empresas que aplicaram agilidade e tiveram um benefício nesse processo de transformação

## Slide 4: Por que surgiu o método ágil
A origem:
Outras engenharias Projeto dividido em fases: Análise -> Fundação -> Pilares: Modelo waterfall
As coisas mudam ao longo do processo de desenvolvimento de software
O software é baseado em hipóteses
Ao longo do Processo de desenvolvimento do Software as coisas mudam através de feedbacks do cliente, promovendo uma alteração no fluxo estabelecido inicialmente, sendo que no Modelo Waterfall isso não seria possível de fazer, já que cada fase está muito bem estabelecida.

## Slide 5: Agilidade para além do TI
FRAMEWORKS ÁGEIS PARA ALÉM DO TI:
Entrega de valor
Scrum
Agilidade
Agilidade
É entregar valor continuamente, antecipando as mudanças sempre que possível e ter boa adaptação à elas, à medida que surgirem, reduzindo os custos de mudanças e incertezas.

## Slide 6: Agilidade para além do TI
Planning
Entregas de valor constante
Equipe Multidisciplinar
Review
Cerimônias
Contextos complexos
Auto-organização
Papéis
Process
Como praticar o ágil em áreas além do desenvolvimento de software? SCRUM é um framework ágil que consiste em:

## Slide 7: Agilidade para além do TI
Será que os métodos ágeis podem ser aplicados em qualquer cenário?
DEPENTE
É preciso analisar informações importantes, reconhecer e valorizar a essência da organização.

## Slide 8: Agilidade para além do TI
ANALISAR
01. Problemas e contexto Contexto externo -> Mercado; -> Mudanças do mundo. Contexto interno -> Feedbacks dos clientes; -> Relações entre colaboradores. Comunicação transparente com toda a companhia.

## Slide 9: Agilidade para além do TI
Problemas -> Canais de comunicação ineficientes, dificultando o contato e o atendimento ao cliente; -> Necessidade de atualizar o aplicativo do banco: pagamentos e pedidos de empréstimo de forma digital.
Problemas simples -> Não pedem frameworks ágeis.
Problemas complexos -> Pedem frameworks ágeis; -> Cultura de experimentação.

## Slide 10: Agilidade para além do TI
ANALISAR
02. Tomada de decisão Frequência Constante: -> Avanços tecnológicos; -> Comportamento do mercado. IMPLEMENTAR O SCRUM: -> Análise de contexto; -> Identificação de problemas complexos; -> Tomada de decisão constantes; -> Colaboradores(as) com conhecimento prévio sobre Scrum e dispostos(as) a aprender.

## Slide 11: Agilidade para além do TI
ANALISAR
03. Estrutura e silos Interação entre as pessoas -> Estudar e conhecer frameworks; -> Estimular interação; -> Dissolver os silos; -> Tomada de decisões em conjunto. Interação entre as pessoas -> Metas compartilhadas; -> Pensar soluções cada um dentro da sua área de conhecimento; -> Consolidar processos em conjunto.

## Slide 12: Agilidade para além do TI
SQUAD:
Recursos Humanos: Recrutar e desenvolver pessoas importantes para o funcionamento de todos os processos;
Atendimento: Tem um contato direto com o cliente;
Comercial e Operacional: Trabalha com vendas, operação e prospecção de novos clientes;
Jurídico: Visa identificar se as ações estão em conformidade ou não com as regulamentações vigentes;
Scrum Master: Participa de todos os processos para garantir que funcione de forma harmônica e que qualquer impedimento seja resolvido rapidamente.

## Slide 13: Agilidade para além do TI
SQUAD:
Marketing e Comunicação: Trabalha na comunicação interna e externa da empresa sobre mudanças e novidades;
Product Owner: Outro papel específico do Scrum. Conhecido como dono do produto. Ele identifica as demandas que o time pode pegar e depois conversar com cada pessoa para que seja desenvolvido da melhor forma em conformidade com o que é prioritário para o momento;
T.I: Trabalha na área de Tecnologia da Informação, que vai garantir o funcionamento dos sistemas e trabalha também na criação de novas funcionalidades

## Slide 14: Agilidade para além do TI
ETAPAS DA CERIMÔNIA
Retrospectiva: Análise de melhorias necessárias – equipe, comunicação, processos, ferramentas...
Planejamento: Demandas prioritárias são divididas entre o time.
Sprint: Período para trabalhar as demandas estabelecidas (desenvolvedores);
Review: Apresentação das entregas de valores realizadas.

## Slide 15: Agilidade para além do TI
01. Problemas de contexto Analisar o contexto e reconhecer os problemas 02. Tomada de decisão Identificar a frequência da tomada de decisão 03. Estrutura e silos Estudar frameworks e pensar em soluções para os problemas.

## Slide 16: O que aprendemos?
Qual a origem do Agile?
A engenharia de Software surgiu depois das outras engenharias já existentes e, por ser uma engenharia, ela herdou o mindset das que vieram antes.
O método de desenvolvimento de projetos usado, chamado de Waterfall, foi herdado de outras engenharias, nas quais cada projeto era dividido em fases que dependiam da fase anterior ser aprovada, tendo um conjunto de requisitos. As fases só avançam, e isso tornava seus clientes satisfeitos.
Um exemplo que aplica o método Waterfall na engenharia civil é o de construção de imóveis: o processo de construção de um imóvel é dividido em fases, como análise do terreno, fundação e pilares de sustentação. Uma vez que uma fase é aprovada e finalizada ela não pode ser alterada.
Porém, para o desenvolvimento de software, esse método herdado de engenharias não era o ideal, porque a cada tarefa concluída eram validadas novas mudanças a partir de feedbacks, o que fazia com que o fluxo fosse alterado. Para a engenharia de software o método Waterfall já não dava conta das mudanças que ocorriam no meio do caminho. Então ele teve que passar por uma reestruturação para que, depois dos feedbacks de cada tarefa desenvolvida, o fluxo pudesse ser alterado durante o processo de desenvolvimento do projeto.
Ah...para você que realmente ficou curioso(a) sobre a origem do café, recomendamos a leitura da História do Café contida no link a seguir da Associação Brasileira da Indústria do Café como estudo complementar -> https://www.graogourmet.com/blog/historia-do-cafe/

## Slide 17
02. O Método Waterfall

## Slide 18: Método Waterfall
Waterfall
Requisitos:
Não mudamos o tamanho do lote
Priorização por etapas
Feedback tardio

## Slide 19: O que aprendemos?
Para utilizar o Método Waterfall em um desenvolvimento de Software é necessário que os requisitos/documentação sejam aprovados e assinados pelo cliente e responsável do projeto.
Esse requisito tem todo o detalhamento do fluxo que deve ser seguido para atingir o seu objetivo final e, uma vez assinado, esse fluxo não muda mais.
No Waterfall, quando dividimos o modelo em etapas, a primeira etapa se direciona para a segunda e esta se movimenta para a terceira e assim por diante. Com isso, o impacto de um melhor feedback do projeto diminui, porque além do resultado ser visto só no final do processo, as fases não podem ser retrocedidas, excluindo a possibilidade de alguma alteração.
Outro problema que podemos observar é que um projeto definido hoje pode não ter o mesmo sentido daqui 6 meses, porque há muita volatilidade no mundo, as coisas evoluem rapidamente, principalmente a tecnologia.

## Slide 20
03. Priorização

## Slide 21: Priorização
Três diferenças:
Agilidade
Métodos Ágeis
Waterfall
PRIORIZAÇÃO (é o mais importante):
Critério utilizado para a priorização vai depender do contexto: do momento, da empresa, do projeto, do cliente, mas geralmente é dinheiro (expectativa de retorno). Exemplo: Nubank -> Priorizaram uma coisa e lançaram o banco. Inicialmente só tinha como depositar e o dinheiro rendia na conta.
Exercício:
Pensar quais tarefas do dia a dia você tem para fazer e não faz.
Pensar e priorizar
Qual é a nossa prioridade? O que eu dou mais valor? Com o que eu gasto mais tempo?
Fazer lista de prioridade das atividades que você não está fazendo.

## Slide 22: Para saber mais
As Matrizes de Priorização têm como objetivo ajudar na visualização das tarefas e dar clareza para os processos decisórios, além de ajudar a montar uma cadeia de priorização mais eficiente.
Uma delas é a Matriz de Eisenhower, um jeito fácil de definir como priorizar suas tarefas de modo que as mais importantes não sejam deixadas de lado pelas que aparecem de repente ou delegar aquelas que são urgentes.

## Slide 23: Para saber mais
Como funciona a Matriz de Eisenhower?
A ideia é que todas as suas tarefas possam ser distribuídas em quadrantes, divididas em dois eixos: Importância e Urgência. Esses quadrantes recebem um valor de 1 a 4 baseado em sua prioridade.
Cada quadrante corresponde às tarefas:
De muita importância e muita urgência: Crises.
De muita importância, mas pouca urgência: Metas e planejamentos.
De pouca importância, mas muita urgência: Interrupções.
De pouco importância e pouca urgência: Distrações.
Crises: não há tempo a perder, coloque no topo das suas tarefas.
Metas e planos: programe-se para fazer, e tente reservar um tempo para isso.
Interrupções: delegue ou faça apenas o que não for atrapalhar seu trabalho.
Distrações: ignore. Uma vez classificadas as tarefas disponíveis dentro destes quadrantes, você pode então decidir como irá proceder.

## Slide 24: Priorização utilizando a matriz Eisenhower
Nessa aula aprendemos sobre o que é priorização e métodos que nos proporcionam mais clareza na hora de definir as tarefas mais importantes e de mais urgência.
Agora faça você mesmo, pegue uma caneta e papel, escreva todas suas tarefas/atividades pendentes e/ou desejadas, sejam elas relacionadas ao trabalho, faculdade ou até mesmo coisas mais pessoais, e priorize-as de acordo com a Matriz de Eisenhower.
Escreva uma lista de tarefas e atividades pendentes e desejadas do seu dia a dia.
Determine quais são as tarefas e atividades:
De maior urgência e importância: defina as mesmas como crises.
De menor urgência e maior importância: defina as mesmas como metas e planejamentos.
De maior urgência e menor importância: defina as mesmas como interrupções.
De menor urgência e importância: defina as mesmas como distrações.

## Slide 25: O que aprendemos?
Nessa aula foi pautada a primeira importante diferença entre Agile e Waterfall: a priorização. Mas o que é priorização? Como podemos definir a priorização?
Deve ser definida como priorização a tarefa de mais importância e mais urgência.
Importância: deve caracterizar qual o objetivo que essa tarefa estará ajudando a atingir.
Urgência: a atividade que tem um prazo menor de entrega.
Qual critério utilizar para fazer a priorização?
O critério para traçar a priorização nas tarefas/atividades depende do contexto da empresa, do momento, do tipo de projeto e do cliente. Porém, independentemente do critério, geralmente devemos priorizar aquilo que nos gera um maior retorno financeiro.

## Slide 26
04. Fluxos

## Slide 27: Fluxo de tarefas
Sabemos que, para delinear um fluxo de tarefas, é necessário que as tarefas estejam priorizadas.
Na aula anterior você priorizou suas tarefas, agora estabeleça seu fluxo de tarefas.
Defina o projeto e seu objetivo final.
Defina o que você quer solucionar com esse projeto.
Divida o projeto em metas/tarefas para atingir o objetivo final.
Defina o critério de priorização.
Estabeleça um fluxo que priorize a resolução desse problema, ou seja, foque no que é mais importante.

## Slide 28: O que aprendemos?
Nessa aula aprendemos sobre a segunda importante diferença entre Agile e Waterfall: Fluxo de Tarefas.
Para delinear um fluxo, é necessário que as priorizações estejam estabelecidas. Ou seja, definir o critério de uma tarefa, para que mudem de ordem no fluxo. Exemplo: A tarefa "dormir" é mais importante do que a tarefa "cozinhar".
Primeiramente, o projeto e o objetivo final devem ser estabelecidos para que o problema seja resolvido de maneira rápida e eficaz.
Então, segmente em pequenas metas. Determine a tarefa que deve ser resolvida com prioridade, tendo um fluxo focado no que mais importa.

## Slide 29
05. Rápido Feedback

## Slide 30: Feedback
O que é o feedback?
O termo vem do inglês e sua tradução literal seria "retroalimentação". É quando obtemos uma informação, um retorno em relação ao que entregamos para um determinado ou uma determinada cliente.

## Slide 31: Diferença entre Agile e Waterfall
Podemos observar que, durante esse curso, aprendemos as três principais características que demonstram a diferença entre os modelos Agile e Waterfall, mostrando como podemos ser ágeis nos processos de desenvolvimento de um serviço ou produto, tendo como consequência melhores resultados.
Falando nessas diferenças, quais são elas?
Priorização, fluxo e feedbacks.
Aprendemos sobre priorizar tarefas, mudanças de fluxos conforme as tarefas são priorizadas e feedbacks de clientes durante a finalização de cada uma dessas tarefas.

## Slide 32: O que aprendemos?
Nessa aula foi pautada a terceira importante diferença entre Agile e Waterfall: o feedback. O feedback nada mais é do que avaliações e críticas sobre os resultados obtidos, sejam elas positivas ou negativas, colaborando para o crescimento da empresa.
Primeiro há a priorização das tarefas estabelecidas que vão gerar o objetivo final.
Depois de priorizá-las, o fluxo de trabalho é definido, seja ele dividido por etapas ou finalidades.
Quando é terminada uma finalidade, faz sentido ir atrás do Feedback de seu cliente.
Com essa reação do cliente (feedback) é possível fazer alterações no fluxo ou até eliminar tarefas que não sejam mais necessárias.

## Slide 33
06. O que é ser Ágil?

## Slide 34: O que é ser Ágil
O que é ser ágil?
“Entregar valor mais rapidamente", é analisar um problema e abordá-lo da maneira que dá retorno mais rápido.
Priorização
Ciclos rápidos (iterações, famosas sprints do Scrum)
Feedback
A priorização, ciclos rápido e o feedback fazem parte de uma interseção dos métodos e frameworks ágeis.

## Slide 35: Ser Ágil
Sabemos que as três principais diferenças entre Agile e Waterfall são: priorização, fluxos e feedback. Utilizando da maneira correta essas três características durante o desenvolvimento de algum projeto, teremos um resultado melhor que o esperado.
Com isso, aprendemos como fazer o desenvolvimento de algum serviço de maneira Ágil. Mas afinal, depois de tudo isso, e de acordo com o conteúdo passado nesta aula, pense e responda em poucas palavras:
O que é ser ágil?
É entregar resultado/valor para o cliente de maneira eficaz/rápida.
Opinião do instrutor: Ser ágil é entregar valor rapidamente, reduzindo os custos de mudança e de incertezas.

## Slide 36: O que aprendemos?
Nas aulas anteriores aprendemos sobre as três principais diferenças entre Waterfall e Agile para gerar resultados ágeis: a priorização, fluxo e feedback. Em vista disso, é importante saber: o que é ser ágil?
Ser ágil significa entregar valor rapidamente, ter uma abordagem com foco naquilo que gera mais valor para o cliente e empresa, ou seja, quando algum cliente apresenta um problema, devemos oferecer a ele entregas parciais de acordo com a necessidade desse cliente.
Esses ciclos rápidos de entrega fazem com que os fluxos e feedbacks sejam constantes e o aprimoramento do serviço/produto seja cada vez melhor, alcançando melhores resultados no final do processo.
A agilidade não trará mais velocidade logo de imediato, mas sim ao longo do tempo quando o desperdício for eliminado, e a qualidade for aumentada e percebida.

## Slide 37
07. O Manifesto Ágil

## Slide 38: Manifesto Ágil
O Manifesto foi escrito em 2001, por 17 pessoas com um vasto conhecimento na área de desenvolvimento de software. Eles perceberam que existia uma interseção entre as coisas que praticavam. Alguns dos métodos e frameworks utilizados na Agilidade já existiam antes de o Manifesto Ágil ser escrito, como o SCRUM, por exemplo.
Com o Manifesto, eles buscaram reunir as semelhanças no trabalho que faziam: O que geralmente deixa clientes satisfeitos e satisfeitas? O que estamos fazendo parecido? Com isso, tentaram definir de forma simples as semelhanças e transmitir esses princípios a outras pessoas. Foi aí que chegaram a quatro valores e doze princípios que compõem o Manifesto.

## Slide 39: Manifesto Ágil
4 valores e doze princípios que compõem o Manifesto.
1. Indivíduos e interações Os indivíduos e as interações são mais importantes que os processos e as ferramentas utilizadas na organização.
2. Software em funcionamento Ter o software funcionando é mais importante que ter uma documentação abrangente.
3. Colaboração com clientes A colaboração com clientes é mais importante que a negociação de contrato.
4. Responder às mudanças Responder a mudanças é mais importante que seguir um plano.
O Manifesto Ágil está disponível em https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html

## Slide 40: Para saber mais
O Agile Manifesto e seus quatro valores citados na aula estão disponíveis neste site.
Aqui você encontra os 12 princípios do Manifesto Ágil.

## Slide 41: O que aprendemos?
Nessa aula aprendemos sobre o Agile Manifesto, O Manifesto Ágil, que foi escrito em 2001 por pessoas que já tinham um vasto conhecimento na área de desenvolvimento de Software. O objetivo era descobrir quais eram as semelhanças entre os diversos desenvolvimentos de software pelos quais eles haviam passado e que faziam com que os clientes ficassem mais ou menos satisfeitos. A partir desse pensamento, eles chegaram a 4 valores que foram escritos claramente para qualquer um entender:
O primeiro valor diz que as interações entre os indivíduos são mais importantes que os processos e as ferramentas, ou seja, a maneira como a equipe trabalha impacta diretamente no desenvolvimento do que será produzido.
O segundo valor diz que ter um software funcionando é mais importante do que uma documentação detalhada e compreensiva, ou seja, devemos trabalhar para desenvolver um projeto para ele funcionar.
O terceiro valor diz que a colaboração do cliente é mais importante que a negociação de contrato, ou seja, a proximidade com o cliente é essencial para que o feedback tenha valor e fazer com que isso tenha impacto no fluxo de trabalho.
O quarto e último valor diz que responder às mudanças é mais importante do que seguir o plano, ou seja, a mudança é algo natural e, se batermos de frente com essa situação, teremos um cliente insatisfeito.

## Slide 42
06. Cases do Método Ágil

## Slide 43: Cases
o melhor lugar para pesquisarmos cases são os sites da Agile Alliance e da Scrum Alliance, ambas instituições que promovem eventos, certificam pessoas e estão sempre falando de Agile.
É importante ver as empresas (especialmente as grandes) aplicando as metodologias ágeis e dando o exemplo.
O recomendável é separar um tempo para ler alguns cases, assistir os vídeos do Spotify no YouTube etc. Mas sempre lembrando que não podemos simplesmente copiar as suas práticas e esperar os mesmos resultados.
Os cases de Agile são importantes para aprendermos a jornada e o processo, para entendermos onde estamos e o que precisamos fazer. Não é simplesmente copiar e colar. O ciclo rápido e o feedback são formas de aprendermos mais rápido. E cada um vai aprender o caminho que é melhor para sua empresa, para o seu cliente, para o seu objetivo de negócio.

## Slide 44: Cases
Como foi dito na aula, nesse site você consegue ver uma lista de cases que contém pequenas e grandes empresas que adotaram os métodos de agilidade.
Agora entre no site, leia alguns dos cases disponíveis na plataforma e veja como eles conseguiram chegar em tal resultado, como e porque adotaram a agilidade para resolver seus de problemas.

## Slide 45: O que aprendemos?
A Agile Alliance e a Scrum Alliance são instituições que promovem eventos com o objetivo de compartilhar experiências e desafios de como foi introduzir os métodos de agilidade dentro de suas empresas, além de promover networking com outros empresários e empreendedores.
Também conseguimos observar diversos resultados com a implantação de métodos de agilidade dentro de pequenas e grandes empresas a partir de cases.
Ao ler tais cases, não “copie e cole” as práticas de agilidade que já foram feitas dentro de outras organizações. Não é porque elas geraram um resultado enorme que você terá o mesmo resultado. Deve ser entendido o porquê de determinada empresa ter aplicado certa característica ágil, o que ela queria resolver com isso, e analisar vários fatores dentro da empresa antes de implantar a mesma metodologia na sua empresa/equipe.

## Slide 46: CONCLUSÃO
Origem do Agile: inspirado em outras engenharias e que seguia um modelo Waterfall, onde dividíamos o projeto por etapas. Primeiro, vinha a análise, depois, a fundação e assim por diante. Seguíamos sempre por etapas, e não por funcionalidades. Esse modelo, embora funcionasse muito bem para as engenharias tradicionais, quando aplicado no software, deixou os e as clientes insatisfeitas, pois suas ideias novas e necessidades não eram incorporadas ao projeto depois que ele começava.
Método Waterfall: principais diferenças entre o Waterfall e o Agile: 1ª - Não mudar o tamanho do lote: No Waterfall, travamos os nossos requisitos. Uma vez assinados os documentos pertinentes ao projeto, não mudamos mais os nossos planos. 2ª - Priorização por etapas: Primeiro vem a análise, depois a estruturação e assim por diante. 3ª - Feedback: É tardio no Walterfall, e mais rápido no Agile. Quando desenvolvemos um sistema por seis meses e só então entregamos ao cliente, demoramos para escutar o que ele tem a dizer.

## Slide 47: CONCLUSÃO
Detalhes sobre as três principais diferenças entre o Waterfall e o Agile: Priorização: Usamos o exemplo de assistir a uma série, ler um livro ou jogar um jogo simultaneamente enquanto três grupos de amigos queriam conversar sobre esses assuntos. Enquanto o Mário fazia os três os mesmo tempo, não podia conversar com nenhum dos grupos, pois tinha receio de escutar algo que tirasse a graça do livro, do jogo ou da série. A partir do momento que ele definiu que ia assistir primeiro a série, ele conseguiu priorizar um grupo de amigos com o qual poderia voltar a conviver sem receber nenhum spoiler. Ao fim dessa aula, você fez o exercício de priorizar atividades do seu dia a dia.
Fluxo: permite entregar parte de um projeto por vez. Usamos o exemplo de parar de pagar o aluguel com a construção de uma casa. A principal dor era pagar o aluguel e, para solucioná-la, precisávamos de um quarto e de um banheiro. Pensando nesses dois cômodos, fizemos a análise, a fundação, os pilares, a estrutura, ligamos a luz etc. Fizemos também a instalação hidráulica no banheiro. A planta da casa tinha só o estritamente necessário. A partir do momento que a suíte estava disponível, começaram a surgir outras dúvidas. Como os moradores vão se alimentar? Vão sair para comer fora? E o carro? Seria melhor alugar uma garagem ou deixá-lo na rua mesmo?
Feedback: Ainda no exemplo da casa, percebemos que o quarto era muito quente e identificamos a necessidade de instalar um ar-condicionado. A vizinhança também enfrentava um alto índice de roubos de carro. Optamos por construir a garagem primeiro em vez da cozinha porque encontramos um restaurante barato na região. Também comentamos que a lavanderia das redondezas estragava as roupas de clientes. Por isso, identificamos a necessidade de construir uma área de serviço o mais rápido possível. Com esses feedbacks, pudemos entregar ao cliente aquilo que tinha mais valor no momento. Primeiro, era o quarto e o banheiro, pois ele precisava deixar de pagar o aluguel. Depois, foi o ar-condicionado porque o quarto era muito quente. Em seguida, a construção da garagem. A cozinha ficou por último porque os restaurantes eram baratos e o ganho de ter uma cozinha em casa não seria tão grande.

## Slide 48: CONCLUSÃO
O que é ser ágil?
Em resumo, ser ágil é entregar valor mais rapidamente. No Ágil, entregamos valor a todo momento para nossos e nossas clientes. Para fazer isso, vale lembrar das três diferenças.: Ciclo rápido, priorização e feedback. Se seguirmos esses três preceitos, provavelmente entregaremos valor mais rápido.
A primeira linha é a mais importante do Manifesto. As ferramentas e os processos não são o principal. Elas são importantes, mas os indivíduos e as interações vêm primeiro. Se conseguirmos incorporar isso de verdade no nosso trabalho, o resto fluirá naturalmente. Além de ser o ponto mais importante, esse é aquele no qual as pessoas mais erram, porque estão muito preocupadas com a ferramenta que usarão para gerir suas equipes. As equipes ágeis também são autogerenciáveis: são elas quem escolhem a ferramenta que melhor se adequa ao gerenciamento do próprio trabalho.
o software precisa estar funcionando. No Manifesto, os itens da esquerda têm mais valor que os da direita. Isso significa que, se houver algum conflito entre ambos, devemos favorecer o que está à esquerda.

## Slide 49: CONCLUSÃO
Cases: São os casos de sucesso na aplicação do Agile e seus resultados palpáveis. Esses cases estão descritos nesse site “scrumcasestudies.com”.
Algumas instituições que possuem artigos interessantes para leitura, escritos por pessoas com vasta experiência em Agile, e os eventos dos quais você deve participar, se puder. Comece indo como ouvinte, conversando com as pessoas nos intervalos e pode ser que você termine dando palestras e contando os seus experimentos.
Por fim, não copie e cole as práticas de outras empresas sem entender os motivos que as levaram a usá-las. As empresas optam por adotar práticas que se adequam às suas realidades. Quando trabalhamos com agilidade, o nosso objetivo é aprender rapidamente, entregando sempre algo novo e pedindo feedback. Com os ciclos rápidos, se errarmos, erraremos pouco e teremos tempo hábil para corrigir o problema o quanto antes.