## Slide 1: Business Agility T5 - ONE
Agilidade: promovendo a transformação ágil

## Slide 2
01. O Método Ágil

## Slide 3: Introdução
Fundamentos de Agilidade:
A origem: Por que o Agile surgiu? De onde ele veio? Por que as pessoas começaram a praticar?
Waterfall: mecanismo tradicional utilizado para desenvolver software
Priorização: o que é mais importante em um dado momento do projeto?
Fluxo: Diferenças do fluxo de desenvolvimento de um projeto waterfall para um projeto agile
Feedback: Porque o fluxo de informação é benéfico para o desenvolvimento de software
O que é ser ágil? O que existe por trás dele
Manifesto: Manifesto ágil escrito em 2001
Cases: Empresas que aplicaram agilidade e tiveram um benefício nesse processo de transformação

## Slide 4: Por que surgiu o método ágil
A origem:
Outras engenharias Projeto dividido em fases: Análise -> Fundação -> Pilares: Modelo waterfall
As coisas mudam ao longo do processo de desenvolvimento de software
O software é baseado em hipóteses
Ao longo do Processo de desenvolvimento do Software as coisas mudam através de feedbacks do cliente, promovendo uma alteração no fluxo estabelecido inicialmente, sendo que no Modelo Waterfall isso não seria possível de fazer, já que cada fase está muito bem estabelecida.

## Slide 5: Agilidade para além do TI
FRAMEWORKS ÁGEIS PARA ALÉM DO TI:
Entrega de valor
Scrum
Agilidade
Agilidade
É entregar valor continuamente, antecipando as mudanças sempre que possível e ter boa adaptação à elas, à medida que surgirem, reduzindo os custos de mudanças e incertezas.

## Slide 6: Agilidade para além do TI
Planning
Entregas de valor constante
Equipe Multidisciplinar
Review
Cerimônias
Contextos complexos
Auto-organização
Papéis
Process
Como praticar o ágil em áreas além do desenvolvimento de software? SCRUM é um framework ágil que consiste em:

## Slide 7: Agilidade para além do TI
Será que os métodos ágeis podem ser aplicados em qualquer cenário?
DEPENTE
É preciso analisar informações importantes, reconhecer e valorizar a essência da organização.

## Slide 8: Agilidade para além do TI
ANALISAR
01. Problemas e contexto Contexto externo -> Mercado; -> Mudanças do mundo. Contexto interno -> Feedbacks dos clientes; -> Relações entre colaboradores. Comunicação transparente com toda a companhia.

## Slide 9: Agilidade para além do TI
Problemas -> Canais de comunicação ineficientes, dificultando o contato e o atendimento ao cliente; -> Necessidade de atualizar o aplicativo do banco: pagamentos e pedidos de empréstimo de forma digital.
Problemas simples -> Não pedem frameworks ágeis.
Problemas complexos -> Pedem frameworks ágeis; -> Cultura de experimentação.

## Slide 10: Agilidade para além do TI
ANALISAR
02. Tomada de decisão Frequência Constante: -> Avanços tecnológicos; -> Comportamento do mercado. IMPLEMENTAR O SCRUM: -> Análise de contexto; -> Identificação de problemas complexos; -> Tomada de decisão constantes; -> Colaboradores(as) com conhecimento prévio sobre Scrum e dispostos(as) a aprender.

## Slide 11: Agilidade para além do TI
ANALISAR
03. Estrutura e silos Interação entre as pessoas -> Estudar e conhecer frameworks; -> Estimular interação; -> Dissolver os silos; -> Tomada de decisões em conjunto. Interação entre as pessoas -> Metas compartilhadas; -> Pensar soluções cada um dentro da sua área de conhecimento; -> Consolidar processos em conjunto.

## Slide 12: Agilidade para além do TI
SQUAD:
Recursos Humanos: Recrutar e desenvolver pessoas importantes para o funcionamento de todos os processos;
Atendimento: Tem um contato direto com o cliente;
Comercial e Operacional: Trabalha com vendas, operação e prospecção de novos clientes;
Jurídico: Visa identificar se as ações estão em conformidade ou não com as regulamentações vigentes;
Scrum Master: Participa de todos os processos para garantir que funcione de forma harmônica e que qualquer impedimento seja resolvido rapidamente.

## Slide 13: Agilidade para além do TI
SQUAD:
Marketing e Comunicação: Trabalha na comunicação interna e externa da empresa sobre mudanças e novidades;
Product Owner: Outro papel específico do Scrum. Conhecido como dono do produto. Ele identifica as demandas que o time pode pegar e depois conversar com cada pessoa para que seja desenvolvido da melhor forma em conformidade com o que é prioritário para o momento;
T.I: Trabalha na área de Tecnologia da Informação, que vai garantir o funcionamento dos sistemas e trabalha também na criação de novas funcionalidades